PRODUCT & SYSTEM SPECIFICATION

# UXGS Enterprise Intelligence Platform · Research Agent

以冰箱现有功能调研为 Benchmark，以双氧水 Proposal 项目验证扩展能力

文档版本：v0.2 - Integration Draft

状态：Working Spec - 2026-08-12 输入质量与 Artifact Workspace 决策已记录；待母 PRD、执行 PRD与实现状态矩阵正式合并后升级为 Integration Baseline

日期：2026-08-10

产品 Owner：TBC / UXGS · GSBDU APAC

首个 Agent：Research Agent

目标用户：UX Designer、UX Researcher、Research Lead、Business Stakeholder

本版核心决策 平台必须同时支持两类研究：A. 针对既有功能的 evidence-led 评估；B. 针对新机会的 hypothesis-led Proposal。两类流程共享项目、知识、证据、审核、治理与交付底座，但不得混淆“已验证事实”和“待验证假设”。

文档用途：指导 Alpha 建设、团队分工、候选技术选型、测试验收与后续企业部署；它不是最终 UI 稿，也不替代每个项目自己的 Research Plan。涉及未批准技术、指标或项目事实时，均按 Proposed / TBC 管理。

# 阅读指南与执行结论

一句话产品定义 UXGS Intelligence Platform 是由 UXGS 托管的企业智能工作平台；Research Agent 是第一个产品能力。客户在平台内提交项目、授权资料、审核结果并消费交付物，Skills 不向客户下载，所有 Agent 执行发生在平台控制边界内。

## 必须先做的范围

先实现一个纵向闭环：Project Brief → Source → Evidence → Analysis → Human Review → Structured Delivery。

冰箱项目作为 Benchmark：验证平台能否准确复现已有研究结论、证据和改进建议。

双氧水项目作为 Proposal Track：验证平台能否在信息不完整时管理假设、提出机会并生成验证计划，而不是编造结论。

Alpha 不做通用万能 Agent、不做 Skills 市场、不让客户下载 Skills、不自动向外部发送交付物。

## 0.1 已确认的范围决策

以下决策自 v0.2 起作为集成约束。它们用于消除旧 POC、执行 PRD与平台长期方向之间的歧义；如后续改变，必须通过正式 Scope Gate 更新本 Spec 与对应 PRD。

| 事项 | v0.2 决策 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 当前 Alpha 主线 | 已有录音/转写/项目材料 → Evidence → Analysis → Human Review → Structured Delivery | Approved for planning |
| 实时 AI 访谈 | 不进入 Alpha 或当前 MVP；MVP 完成后再评估是否立项 | Post-MVP TBC |
| 产品 Owner | 本版不指定个人；待治理角色确认后补充 | TBC |
| Owner Portal / Dashboard | Alpha 仅保留必要的版本与审计记录；完整运营界面进入 MVP 或后续 | Phased |
| Word / PPT | Alpha 只生成结构化内容与模板字段，不承诺生成正式 .docx/.pptx 文件 | File generation deferred |
| 研究输入质量 | 将 Evidence-ready Interview Design 提升为当前 Must：Decision → Unknown → Evidence Needed → Question → Probe Tree → Completion Criteria；不恢复实时主持范围 | Approved for Alpha planning |

## 0.2 能力状态口径

全文涉及能力时使用以下口径：Implemented（代码和测试支持）、Experience Demo（界面或 Mock）、Contract Defined（契约已定义）、Planned for Alpha、Planned for MVP/Pilot、Strategic Direction、TBC。除 Implemented 外均不得对外表述为已完成。

## 章节结构

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 01–03 | 产品目标、边界与双项目策略 |
| 04–06 | 用户、流程、功能需求 |
| 07–10 | Artifact Contract、Skills、知识、Agent 与架构 |
| 11–13 | 治理、评测、体验架构 |
| 14–17 | 路线图、团队、验收、风险 |
| 附录 | 项目模板、数据对象、首批 Skill 清单 |

# 1. 背景、目标与成功定义

UXGS 作为 Bosch 内部服务与软件能力提供方，需要把团队的 Research 方法、历史经验与交付能力转化成可规模化、可治理、可复用的产品能力。平台的目标不是“帮研究员写得更快”，而是让整个研究过程被 Agent 正确理解、执行、交接和复用。

## 1.1 产品目标

| ID | 目标 |
| --- | --- |
| G-01 | 缩短从 Research Brief 到可审核洞察的周期，同时保持证据完整性。 |
| G-02 | 让研究过程形成机器可读的中间 Artifact，减少 PM、Research、Design、Business 之间的交接缺口。 |
| G-03 | 通过版本化 Skills 与已批准 Knowledge，把 UXGS 的方法沉淀为平台能力。 |
| G-04 | 用真实项目反馈和评测数据持续提高结果，而不是未经审核地自动学习。 |
| G-05 | 形成可计量、可收费、可复制的内部产品服务，支持长期自负盈亏。 |

## 1.2 企业级成功定义

可信：关键结论能够回到具体 Evidence；事实、推断、假设清楚区分。

可控：敏感操作可暂停、审批、拒绝和恢复；用户权限先于检索生效。

可复现：相同输入、模型、Skill、Knowledge 和参数可重放执行记录。

可评测：所有发布必须通过离线回归；上线后持续监测质量、成本、时延和人工修改。

可运营：每个 Skill、Knowledge Collection、Template 和 Connector 都有 Owner、版本、状态和退役规则。

# 2. 产品边界与设计原则

## 2.1 In Scope

Research 项目的创建、分类、材料管理、研究计划、Agent 执行、证据管理、专家审核和交付。

已有录音/转写、桌面研究和项目资料的整理、编码、主题分析、洞察生成、机会生成，以及报告/PPT的结构化内容输出。Alpha 不承诺实时 AI 访谈或正式 .docx/.pptx 文件生成。

平台侧能力分阶段建设：Alpha 只提供最小 Skill Runtime、版本记录和离线评测；完整发布/回滚、Owner Portal 与运行 Dashboard 进入 MVP 或后续阶段。

项目级和部门级 Knowledge；客户上传材料和项目反馈的受控进入流程。

SharePoint、企业文件源、搜索及正式文件导出属于 Pilot 候选连接能力，具体 Connector、数据边界和上线阶段取决于 Bosch 批准。

## 2.2 Out of Scope — Alpha

客户下载、复制或在平台外运行 UXGS Skills。

自动把所有会话、上传内容或用户纠错直接发布为正式 Knowledge。

无人审核的客户正式交付、外部邮件发送、删除资料或修改正式 Skill。

实时 AI 主持访谈不进入 Alpha 或当前 MVP。MVP 完成后基于客户价值、合规、成本和技术可行性另行评估，当前状态为 Post-MVP TBC。

一次性覆盖 Design、Power BI、Requirement、Presentation 等未来 Agent。

## 2.3 核心原则

| 原则 | 要求 |
| --- | --- |
| P1 — Artifact first | 每个阶段生成结构化 Artifact；自然语言页面是视图，不是唯一真相源。 |
| P2 — Evidence before conclusion | 无证据不进入已验证结论；Proposal 中无证据内容必须标记为假设。 |
| P3 — Deterministic where possible | 抽取、验证、权限、导出等尽量确定性；仅在理解与综合环节使用 Agent。 |
| P4 — Human accountable | 最终发布责任属于指定 Reviewer/Approver，不属于模型。 |
| P5 — Progressive context | Agent 按需加载 Skill、Knowledge 和工具，避免把全部内容塞入上下文。 |
| P6 — Govern learning | 反馈先成为候选改进，再通过评测和 Owner 审批进入生产版本。 |

# 3. 双项目策略：Benchmark 与 Proposal Track

图 1｜两类项目共用同一治理和交付底座，但分析逻辑不同。

| 维度 | Track A｜Existing Feature Research | Track B｜Proposal / Exploration |
| --- | --- | --- |
| 业务性质 | 已有功能 / 已有系统的研究与验证 | 新问题空间 / 新方案的探索与提案 |
| 代表项目 | 冰箱 Consumer-in-the-loop / 现有功能调研 | 双氧水项目（具体业务语境待补） |
| 主要问题 | 现在发生了什么？哪里表现不足？为什么？ | 值得解决什么？为谁？什么方案值得验证？ |
| 证据起点 | 已有功能、已有指标、已有用户反馈和历史材料 | 行业/业务资料、访谈、约束、利益相关方观点 |
| 允许输出 | Finding、Root Cause、Priority、Improvement Recommendation | Opportunity、Hypothesis、Concept、Value Proposition、Validation Plan |
| 禁止混淆 | 建议不能伪装成事实 | 假设不能伪装成已验证用户需求 |
| 核心 Gate | 证据充足性与结论可追溯 | 假设显式化、风险与验证计划完整 |

## 3.1 冰箱 Benchmark 项目配置

冰箱项目用于建立系统的“正确性基线”。平台不需要重新发明项目结论，而应证明它能够从已有材料中提取正确事实、绑定证据、复现问题优先级，并在专家审核后形成可用建议。

| 字段 | 配置 |
| --- | --- |
| 已知背景 | Consumer-in-the-loop 通过真实用户反馈补足实验室场景覆盖不足；包括用户可见的快速添加、个性化新鲜度标准、即时改善，以及后端的数据清洗、标注、验证、重训练/审计和 OTA 演进。 |
| 已有验证线索 | TBC - 待冰箱项目 Owner 与原始材料确认。候选线索包括实验室场景数、检测窗口及 Precision/Recall 目标；在来源、版本和口径确认前不得作为已批准 Benchmark。 |
| Benchmark 任务 | 材料抽取 → 功能/场景地图 → Evidence → Gap / Finding → 优先级 → 改进建议 → 专家对照。 |
| 基准答案来源 | 由现有报告、PPT、访谈和项目 Owner 共同确认；不得由 Agent 自己生成“标准答案”。 |
| 通过条件 | 关键事实准确；引用可回查；无权限越界；核心结论与专家基准一致；新增建议明确标注为建议。 |

## 3.2 双氧水 Proposal 项目配置

当前信息边界 当前只知道这是一个更偏 Proposal 的新项目。行业背景、业务目标、目标用户、使用场景、约束、数据分类和预期决策仍为 TBC；本 Spec 仅定义项目如何被系统接住，不替项目补造事实。

| 阶段 | 系统要求 |
| --- | --- |
| 输入 | 业务问题、Sponsor、决策期限、目标受众、现有材料、已知约束、不可触碰边界。 |
| 事实层 | 从材料和访谈中抽取可证实信息，并记录来源、日期、作者、权限。 |
| 假设层 | 建立 Assumption Register：用户、问题、价值、可行性、采用、风险假设。 |
| 机会层 | 从事实和假设组合出 Opportunity，但显示证据强度和不确定性。 |
| 概念层 | 产生有限数量、彼此有明显差异的 Proposal；说明目标用户、机制、价值、限制和替代方案。 |
| 验证层 | 为每个高风险假设定义最小验证活动、成功指标、Owner、样本和停止条件。 |
| 交付 | Proposal One-pager / Deck 内容 + Evidence Pack + Assumption Register + Validation Plan。 |

# 4. 用户、角色与权限

| 角色 | 职责 | 关键限制 |
| --- | --- | --- |
| Researcher / Designer | 创建和执行项目、编辑研究内容、提交审核 | 不能发布正式 Skill；不能越过项目权限访问资料 |
| Research Lead | 配置研究计划、审核 Evidence 和结论、批准项目交付 | 对研究质量负责 |
| Business Stakeholder | 提供 Brief、材料与反馈；查看授权结果；作业务决策 | 不接触内部 Skill 源文件 |
| Skill Owner | 维护 Skill、测试集和版本；提交发布 | 不能跳过评测和发布审批 |
| Knowledge Owner | 审核候选知识、权限、有效期与退役 | 不能把项目私有信息发布为跨项目知识 |
| Platform Admin | 用户、连接器、运行环境和审计管理 | 不默认获得所有项目业务内容 |
| Compliance / Security Reviewer | 审查数据、连接器、模型和高风险流程 | 批准或阻止生产使用 |

## 4.1 权限模型

RBAC 控制角色能力；ABAC 根据部门、项目、数据等级、地域、用途和有效期进一步约束。

检索前执行权限过滤；不能先取回内容再在回答层过滤。

项目默认私有；跨项目共享必须由 Knowledge Owner 发布为明确的 Collection。

系统日志应记录访问和工具调用，但避免无必要保存完整敏感 Prompt。

# 5. 端到端用户流程

## 5.1 共同主流程

| 步骤 | 操作 | 产物 |
| --- | --- | --- |
| 创建项目 | 填写 Sponsor、研究问题、决策、受众、时间、数据级别和预期交付。 | Project Brief v1 |
| 选择 Track | 系统建议 Existing Feature 或 Proposal；Research Lead 最终确认。 | Track Decision |
| 接入材料 | 上传/连接来源，解析元数据、权限、版本和文本。 | Source Records |
| 制定计划 | Agent 草拟方法、问题、样本、阶段和 Gate；Research Lead 审核。 | Research Plan |
| 执行分析 | 按状态图运行 Skills；每一步保存输入、输出、版本和 Trace。 | Analysis Artifacts |
| 证据审核 | 检查引用、重复、冲突、证据强度和数据覆盖。 | Evidence Pack |
| 综合与建议 | 按 Track 生成 Finding 或 Opportunity/Proposal。 | Research Synthesis |
| 人工批准 | Reviewer 修改、退回或批准；保留差异和理由。 | Approval Record |
| 发布交付 | 生成网页视图、DOC/PPT内容或结构化数据；锁定版本。 | Delivery Package |
| 反馈学习 | 把人工修改、结果使用情况和追问转为候选改进。 | Feedback Candidate |

## 5.2 Gate 设计

| Gate | 通过条件 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| G0 Intake Gate | Brief 字段完整、Sponsor 与决策明确 | Research Lead |
| G1 Data Gate | 权限、来源和数据等级确认 | Project Owner / Data Owner |
| G2 Plan Gate | 方法、样本和交付与决策匹配 | Research Lead |
| G3 Evidence Gate | 引用有效、覆盖与冲突已标记 | Research Lead |
| G4 Synthesis Gate | 事实/推断/假设分离，建议有依据 | Domain Reviewer |
| G5 Release Gate | 格式、权限、敏感信息和版本通过 | Approver |

# 6. 功能需求

优先级：Must = Alpha必须具备；Should = MVP具备；Could = 后续。所有 Must 需求必须进入验收测试。

| ID | 优先级 | 能力 | 需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | Must | Project Intake | 创建 Project Brief，保存目标、决策、Sponsor、受众、日期、数据等级和交付格式。 |
| FR-002 | Must | Track Classification | 建议 Existing Feature / Proposal Track；允许 Research Lead 覆盖并记录原因。 |
| FR-003 | Must | Workspace | 按项目组织 Sources、Plan、Runs、Evidence、Findings、Review 和 Delivery。 |
| FR-010 | Must | Source Registry | 保存来源、版本、Owner、日期、权限、解析状态、有效期和校验值。 |
| FR-011 | Must | Evidence Pinning | 任何关键陈述都能绑定原文片段、页码/时间码和来源版本。 |
| FR-012 | Should | Conflict Detection | 发现来源冲突、重复和过期信息并交给人工处理。 |
| FR-020 | Must | Research Plan | 按 Track 生成计划草稿并经 Research Lead 批准后执行。 |
| FR-021 | Must | Graph Run | 每个节点持久化状态，支持重试、暂停、恢复、取消和重放。 |
| FR-022 | Must | Human Review | 在 Plan、Evidence、Synthesis、Release 等节点支持批准/退回/修改。 |
| FR-023 | Must | Structured Output | 核心产物按版本化 Schema 输出并校验；失败不得进入下一 Gate。 |
| FR-030 | Must | Existing Feature Analysis | 生成 feature/scenario map、Finding、severity、evidence strength、recommendation。 |
| FR-031 | Must | Proposal Analysis | 生成 assumption register、opportunity、concept、risk、validation plan。 |
| FR-040 | Must | Minimal Skill Runtime | Alpha 仅按需加载首批已发布/冻结的 Skill，并记录 Skill ID、版本和运行结果；完整 Registry、发布、回滚和退役工作流进入 MVP。客户端不可下载源包。 |
| FR-041 | Should - MVP | Owner Portal | MVP 建设最小 Owner Portal，用于测试、审批、发布、回滚和退役 Skill / Knowledge / Template；不作为 Alpha Exit Gate。 |
| FR-050 | Must | Feedback Capture | 记录人工修改、退回原因、评分、追问和业务使用结果。 |
| FR-051 | Should | Improvement Candidate | 从反馈生成候选规则/样本/Skill改进，不自动生产发布。 |
| FR-060 | Should - MVP | Evaluation Dashboard | MVP 起显示准确率、引用率、通过率、成本、时延、失败和版本对比；Alpha 允许使用离线评测报告。 |
| FR-070 | Should - Pilot | Connectors | Pilot 阶段通过 Bosch 批准的 MCP/API 连接文件、SharePoint、搜索与导出工具；Alpha 使用本地/脱敏文件。 |
| FR-071 | Must | Audit Export | 按项目导出运行、审批、来源、模型和版本审计记录。 |
| FR-080 | Could | Multi-agent | 仅在单 Agent 无法有效处理长任务时启用受控子 Agent。 |

# 7. Artifact Contract 与数据模型

为什么这是系统中心 平台不是把漂亮报告作为唯一输出，而是持续维护机器可读 Artifact。报告、PPT和网页都是 Artifact 的不同视图；后续 Agent 可以在不重新理解全部历史材料的情况下继续工作。

## 7.1 核心实体

| 实体 | 定义 |
| --- | --- |
| Project | 项目身份、Track、Owner、Scope、权限和状态。 |
| Brief | 问题、决策、对象、边界、交付和成功标准。 |
| Source | 原始材料及其元数据、版本、权限和生命周期。 |
| Evidence | 被引用的可定位内容片段及其可信度。 |
| Claim | 事实陈述；必须绑定 Evidence 或明确标记 unsupported。 |
| Assumption | 待验证假设；含风险、证据状态和验证方法。 |
| Finding | 对现有事实的研究结论；含影响、严重度、覆盖和信心。 |
| Opportunity | 从证据与假设推导的机会空间。 |
| Concept | Proposal 方案；含机制、价值、限制、替代方案和验证需求。 |
| Recommendation | 面向既有功能的改进建议；必须关联 Finding。 |
| Run | 一次 Agent/Workflow 执行及其版本、输入、节点、成本和 Trace。 |
| Review | 人工判断、修改、理由、责任人和时间。 |
| Delivery | 锁定版本的交付包及受众、格式、权限和发布日期。 |
| Feedback | 交付后的修改、评分、追问和实际采用结果。 |

## 7.2 最小 Claim Contract

| 字段 | 规则 |
| --- | --- |
| claim_id | 全局唯一 ID |
| statement | 原子化陈述，不混入多项判断 |
| claim_type | fact / inference / assumption / recommendation |
| evidence_ids | 0..n；fact 必须 ≥1 |
| confidence | high / medium / low；附计算或人工理由 |
| source_scope | project / department / platform |
| created_by | human / agent + identity |
| run_context | model、Skill、Knowledge、Prompt/Policy 版本 |
| review_status | draft / reviewed / approved / rejected |

## 7.3 交付包结构

Human View：Executive Summary、报告、One-pager、Proposal Deck 的结构化内容与模板字段；Alpha 不承诺生成正式 .docx/.pptx 文件。

Machine View：Project JSON、Claims、Evidence、Findings/Opportunities、Decisions 和版本。

Evidence Pack：引用片段、来源定位、冲突、缺口和证据强度。

Decision History：每次人工批准、退回、修改及原因。

Reproducibility Manifest：模型、Skill、Knowledge、工具、Schema 和运行参数版本。

# 8. Skill、Knowledge、Tool、Memory 与 Contract

| 对象 | 作用 | 包含内容 | 治理 |
| --- | --- | --- | --- |
| Skill | 告诉 Agent“如何做” | 步骤、方法、限制、输入输出、验收、示例、测试 | Skill Owner；Git版本；发布审批 |
| Knowledge | 告诉 Agent“依据什么事实” | 项目材料、部门知识、规范、术语、历史研究 | Knowledge Owner；权限；有效期 |
| Tool / MCP | 告诉 Agent“能操作什么” | 读取文件、搜索、写入数据库、生成报告 | Platform Owner；最小权限；调用审计 |
| Memory | 告诉 Agent“当前/过去发生了什么” | 项目状态、用户选择、已批准偏好、运行上下文 | 分层保存；可过期；不得替代事实源 |
| Contract | 规定“输入输出必须长什么样” | JSON Schema、必填字段、枚举、关系、Gate | Product/System Owner；Schema版本 |
| Evaluation | 判断“是否做得够好” | Golden Dataset、Rubric、规则测试、回归结果 | Research Lead + Skill Owner |

## 8.1 Skill 包最小规范

| 区块 | 要求 |
| --- | --- |
| Metadata | ID、名称、描述、Owner、版本、状态、适用 Track、数据等级。 |
| Trigger | 什么情况下使用；什么情况下禁止使用。 |
| Input Contract | 必需字段、允许来源、前置 Gate。 |
| Procedure | 明确步骤；哪些确定性、哪些允许模型判断。 |
| Knowledge Routing | 需要加载哪些 Collection；如何按项目权限过滤。 |
| Tool Policy | 允许工具、参数范围、写操作和审批要求。 |
| Output Contract | Schema、Evidence 要求、失败输出。 |
| Acceptance | 规则检查、专家 Rubric、阈值。 |
| Tests | Golden Cases、Edge Cases、Forbidden Cases。 |
| Lifecycle | draft → test → approved → published → deprecated → retired。 |

## 8.2 学习闭环

收集：人工修改、退回理由、缺失证据、用户追问和项目结果。

归类：Knowledge 缺失、Skill 步骤问题、Prompt 问题、模型问题、Tool 问题或数据问题。

候选：生成知识条目、规则、评测样本或 Skill 变更建议。

验证：在冻结数据集上回归，检查质量、成本、时延和安全指标。

批准：Owner 审核后发布新版本；保留回滚点。

监测：观察线上表现；触发阈值后回滚或进入修复。

# 9. Agent 与工作流设计

## 9.1 编排原则

用 LangGraph 或等价状态机表示业务流程，而不是一个无限循环的聊天 Agent。

每个节点声明 Input、Output、允许工具、重试、超时、错误处理和审批要求。

确定性节点负责文件校验、权限、Schema校验、去重、导出和状态转换。

Agent 节点负责语义抽取、编码、归纳、冲突解释、机会/方案生成。

复杂任务可使用子 Agent，但由父图限制范围、预算、工具和返回 Contract。

| 节点 | 类型 | 职责 | 控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| intake_validate | 确定性 | 检查 Brief、权限、交付目标 | 缺字段 → 用户补充 |
| track_route | Agent + rule | 建议项目 Track | 低信心 → Research Lead |
| source_ingest | 确定性 | 解析、元数据、权限、校验值 | 失败 → 隔离并报告 |
| plan_draft | Agent | 生成 Track 对应 Research Plan | 必须进入 G2 |
| evidence_extract | Agent + validator | 抽取 Evidence/Claim并绑定来源 | 无定位 → 不接受 fact |
| synthesize_existing | Agent | Finding / Severity / Recommendation | 只用于 Track A |
| synthesize_proposal | Agent | Assumption / Opportunity / Concept | 只用于 Track B |
| quality_check | 规则 + Judge | 引用、Schema、矛盾、禁区、覆盖 | 失败 → 回到对应节点 |
| human_review | Interrupt | 人工批准、修改或退回 | 保存差异与原因 |
| publish_delivery | 确定性 | 锁定版本、生成视图和审计清单 | 仅 G5 通过后 |

# 10. 系统架构

图 2｜企业级分层架构；技术供应商可以替换，但 Contract、权限、Evidence 和评测不能被替换。

## 10.1 Alpha 候选技术路线（待 Bosch IT / Security / Architecture 评审）

| 层 | 建议 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Proposed - React / Next.js 或企业批准 Web Stack | Project Workspace、Review、Dashboard。 |
| API | Proposed - Python + FastAPI | 业务 API、身份上下文、上传和导出。 |
| Agent Runtime | Proposed - LangChain create_agent + LangGraph | 受控 Agent 和持久化 Workflow。 |
| Structured Data | Proposed - PostgreSQL | 项目、Artifact、运行、Review、权限元数据。 |
| Files | Proposed - 企业对象存储 / SharePoint | 原始文件、交付和大对象。 |
| Retrieval | Proposed - Keyword + Vector + Reranker | 必须支持 metadata 与 permission pre-filter。 |
| Queue / Cache | Proposed - Redis 或企业批准替代 | 长任务、并发、取消、状态通知。 |
| Observability | Proposed - LangFuse self-hosted / LangSmith self-hosted / 企业平台（待评审） | Trace、成本、延迟、质量；不得默认把敏感数据送出。 |
| Model Gateway | Proposed - Bosch 批准的模型接入层 | 模型路由、速率、成本、密钥和数据策略。 |
| CI/CD | Proposed - Bosch GitHub Enterprise + Pipeline | 代码、Skills、测试、审批、部署和回滚。 |

## 10.2 部署边界

客户使用平台能力，不获得 Skill 包或内部方法资产的下载权限。

Agent Runtime、Skill Registry、Evaluation 和审计运行在 UXGS 控制的环境。

原始数据是否离开 Bosch 网络、进入哪个模型区域，必须由数据分类和审批决定。

Alpha 可以使用模拟/脱敏数据；生产前完成 SSO、网络、密钥、日志、备份和灾难恢复评审。

# 11. 安全、合规与治理需求

| ID | 域 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| SEC-01 | 身份 | Bosch SSO；服务身份与个人身份分离；禁止共享密钥。 |
| SEC-02 | 授权 | RBAC + 项目/部门/数据等级属性；检索前过滤；默认拒绝。 |
| SEC-03 | 数据 | 分类、最小化、加密、保留期、删除与区域策略；Prompt 注入视为数据安全问题。 |
| SEC-04 | 工具 | 写工具最小权限；高风险工具 allowlist；参数校验；外部发送需批准。 |
| SEC-05 | 审计 | 记录身份、项目、来源、工具、模型、Skill、版本、审批和结果状态。 |
| GOV-01 | Skill | Owner、测试、审批、签名/校验、版本、回滚和退役。 |
| GOV-02 | Knowledge | 来源、Owner、权限、有效期、冲突和撤回传播。 |
| GOV-03 | 模型 | 批准清单、用途限制、区域、数据保留、变更影响和回归。 |
| REL-01 | 可靠性 | 节点幂等；断点恢复；超时、重试、死信、取消和灾难恢复。 |
| OBS-01 | 可观测 | Trace、错误、质量、成本和延迟可关联到 Project/Run/Version。 |
| ACC-01 | 可访问性 | Web 核心流程目标 WCAG 2.2 AA；键盘、对比度、焦点和状态反馈。 |

# 12. 评测体系与 KPI

## 12.1 质量评测集

冰箱 Benchmark Set：从已完成材料构建事实、Evidence、Finding、Priority 和禁错样本。

Proposal Set：用双氧水及后续探索项目建立事实/假设区分、机会质量和验证计划样本。

Edge Set：空文件、冲突来源、低质量转写、权限不足、过期资料、Prompt Injection 和跨项目污染。

人工修改集：把 Research Lead 的有效修改匿名化后形成候选回归样本。

| 指标 | 定义 | 初始阈值 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构有效率 | 通过 Schema 校验的核心 Artifact | Proposed target - ≥99% | 每次发布 |
| 引用可定位率 | 关键 Claim 有可打开且版本正确的 Evidence | Proposed target - ≥95% Alpha；生产目标≥98% | 每次运行 |
| 无依据事实率 | 被标记为 fact 但无有效证据 | Proposed target - ≤2%；高风险场景 0 | 每次运行 |
| 事实准确率 | 与 Benchmark Ground Truth 一致 | Proposed target - 冰箱关键事实 ≥95% | 离线回归 |
| 专家一次通过率 | 无需重大修改即可通过 G4 | Proposed target - Alpha ≥70% | 项目/版本 |
| 关键遗漏率 | Ground Truth 中关键内容未覆盖 | Proposed target - ≤5% | 离线回归 |
| 假设误报率 | Proposal 中假设被错误呈现为事实 | Proposed target - 0 | 每次运行 |
| 权限违规 | 访问/引用无权数据 | Proposed target - 0 | 持续 |
| 人工节省时间 | 相对基线减少 Research 整理/综合耗时 | Proposed target - Pilot 目标 30–50% | 项目复盘 |
| 采用率 | 交付中被业务采纳的 Finding/Recommendation/Concept | 先建立基线 | 季度 |

## 12.2 发布 Gate

任何 Model、Skill、Knowledge Routing、Prompt/Policy、Schema 或 Tool Policy 变更都视为可影响行为的发布。必须运行单元测试、集成测试、Golden Dataset 回归、安全测试和成本/时延比较；未达阈值不得进入生产。

# 13. 信息架构与核心页面

| 页面 | 职责 |
| --- | --- |
| Home / Portfolio | 项目组合、最近任务、待审核、异常与价值指标。 |
| New Project | Brief、Track、权限、数据等级、交付目标和模板。 |
| Project Overview | 目标、状态、Gate、Owner、时间线、风险和下一动作。 |
| Sources | 材料、连接、解析、版本、权限、有效期和冲突。 |
| Research Plan | 方法、样本、研究问题、Evidence Needed、Probe Tree、完成/停止条件、Evidence Readiness 与审批。Markdown 是存储格式，用户默认看到结构化产物视图。 |
| Agent Runs | 节点状态、当前动作、输入输出摘要、暂停/取消/重试。 |
| Evidence Board | Claim–Evidence 关系、来源定位、覆盖、冲突和信心。 |
| Synthesis | Track A Findings / Track B Opportunities & Concepts。 |
| Review Center | 逐项批准、修改、评论、退回、Diff 和责任记录。 |
| Delivery Builder | 选择受众和模板，生成 Human View + Machine View。 |
| Owner Portal | Skills、Knowledge、Templates、Evaluation、Release。 |
| Operations Dashboard | 质量、成本、时延、错误、使用、项目价值和版本。 |
| Artifact Workspace | 左侧按项目阶段组织产物文件；AI 对话生成可打开的 Artifact Card；中央以结构化文档、证据卡和审核状态呈现，不直接暴露裸 Markdown。 |

## 13.1 关键 UX 行为

任何 AI 内容显示状态：Draft / AI-generated / Human-edited / Approved。

任何 Claim 一键打开 Evidence 原文和上下文；不让用户在多个文件间手工找证据。

Proposal 页面持续显示“事实、推断、假设”标签和证据强度。

审批时显示 AI 原文、人工版本和差异；修改理由可选为未来训练信号。

长任务显示当前节点、已完成步骤、下一 Gate、成本/时间和取消能力。

用户可以修改系统建议，但关键覆盖操作需要理由，便于审计。

# 14. Alpha → MVP → Pilot 路线图

| 阶段 | 时间 | 重点 | Exit Artifact |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0｜Definition | 第1–2周 | 冻结冰箱基准、双氧水 Brief 模板、Artifact Schema、数据分类、用户和成功指标。 | Spec v0.2；Benchmark v1；Prototype Flow |
| Phase 1｜Vertical Alpha | 第3–6周 | 材料 → Evidence → Synthesis → Review → One-page Delivery；先支持本地/脱敏数据；采用少量冻结 Skill，不建设完整 Portal。 | 可运行 Alpha；首批 6–8 Skills |
| Phase 2｜Governed MVP | 第7–10周 | SSO/RBAC、项目数据库、持久化状态、最小 Owner Portal、评测和 Trace。实时 AI 访谈不属于本阶段承诺。 | MVP Candidate；Release Pipeline |
| Phase 3｜Dual-track Pilot | 第11–14周 | 冰箱回放验证 + 双氧水真实 Proposal；3–5名用户；专家强制审核。 | Pilot Report；Go/No-go Decision |
| Phase 4｜Enterprise Hardening | Pilot后 | 安全/合规、连接器、扩展、DR、SLA、成本模型和运营流程；实时 AI 访谈在 MVP 完成后单独 Go/No-go。 | Production Readiness Review |

## 14.1 Alpha 明确不做

400个 Skills

复杂多 Agent 自组织

自动知识发布

客户自定义任意 Tool

正式外部发送

实时全自动访谈主持

未经批准的生产数据接入

# 15. 团队与 RACI

现有团队可以完成 Alpha 的产品、方法和原型，但企业 Pilot 需要后端与平台支持。建议以下最小责任结构。

| 工作包 | R | A | C | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品范围 / Contract | Joe | UX Experts | Business Sponsor | Team |
| Research Method / Ground Truth | UX Expert A | Joe | Domain Expert | Team |
| Dataset / Annotation / Templates | UX Expert B | Joe | Research Lead | Team |
| Agent / RAG / Prototype | AI Intern | Joe / Backend Engineer | UX Experts | Team |
| Backend / Data / API | Backend Engineer | Tech Lead | Joe | Team |
| Deployment / SSO / Security | Platform/DevOps | IT Owner | Security | Joe |
| Skill Release | Skill Owner | Research Lead | Compliance as needed | Users |
| Project Delivery | Research Lead | Business Approver | Joe | Stakeholders |

## 15.1 最小人员缺口

企业 Pilot 前：至少 1 名能独立负责 FastAPI/PostgreSQL/身份集成的后端工程师。

部署阶段：0.5 FTE DevOps/Cloud 支持，以及明确的信息安全与数据隐私联系人。

每个业务项目：1 名 Business Sponsor、1 名 Research Lead、1 名 Domain Reviewer。

# 16. Definition of Done 与验收（按阶段分层）

| ID | 验收条件 |
| --- | --- |
| DOD-01 | [Alpha] 冰箱项目能从批准材料生成 Evidence、Findings 和 Recommendations，核心事实准确率达到阈值。 |
| DOD-02 | [Pilot] 双氧水项目能生成 Assumption Register、Opportunity、Concept 和 Validation Plan，且假设不冒充事实。 |
| DOD-03 | [Alpha] 核心 Artifact 全部通过 Schema；每个已批准 Claim 可定位来源。 |
| DOD-04 | [Alpha minimum / MVP full] Project、Source、Run、Skill、Knowledge、Model、Review 和 Delivery 版本可追溯。 |
| DOD-05 | [MVP/Pilot] 未授权 Source 在检索前被阻止；权限违规测试为 0。 |
| DOD-06 | [Alpha] 关键 Gate 可暂停、退回、恢复；失败运行不丢失已完成状态。 |
| DOD-07 | [Alpha] 客户无法下载 Skill 源包；只通过平台功能调用。 |
| DOD-08 | [MVP] Skill 变更经过测试、审批和版本发布；可回滚。 |
| DOD-09 | [Pilot] Pilot 用户完成真实任务，记录时间、修改、质量和采用反馈。 |
| DOD-10 | [All stages] 完成生产 Readiness Review 前，系统不处理未批准的生产敏感数据。 |

# 17. 风险、阻碍点与缓解

| ID | 风险 | 级别 | 缓解 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 把“能生成报告”误认为产品完成 | 高 | 以 Artifact、Evidence、Gate 和 KPI 验收；Demo不等于Done。 |
| R2 | 双氧水背景不足导致 AI 编造 Proposal 依据 | 高 | 强制事实/假设分层；先补 Brief；低证据只输出验证建议。 |
| R3 | 历史项目材料无法形成可靠 Ground Truth | 高 | Research Lead 先冻结 Benchmark；记录争议和版本。 |
| R4 | 权限在 RAG 后处理导致泄露 | 严重 | 检索前 permission filter；隔离索引；红队测试。 |
| R5 | Skills 数量增长但质量不可控 | 高 | 小规模起步；Owner、测试、使用率、退役机制。 |
| R6 | 反馈自动进入 Knowledge 造成污染 | 高 | Candidate Queue → 去敏/去重 → Owner审批 → 发布。 |
| R7 | 单靠现有团队承担生产后端与安全 | 高 | Alpha 与 Production 分阶段；提前锁定 Backend/DevOps/IT。 |
| R8 | 模型或框架变化导致锁定 | 中 | Contract-first；Model Gateway；业务状态与 Vendor API 分离。 |
| R9 | 成本与长任务时延失控 | 中 | 节点预算、缓存、批处理、模型路由、并发限制和告警。 |
| R10 | 业务不采用生成结论 | 高 | 从真实决策与交付开始；记录采用和后续结果，而非只看满意度。 |

# 18. 现在开始做什么

下一步不是继续扩架构图 先把两个项目分别整理成可执行的 Project Brief，并冻结冰箱 Benchmark Ground Truth。这个动作会直接决定 Artifact Schema、首批 Skills、评测集和页面流程。

| # | 动作 | 完成定义 | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冰箱材料盘点 | 列出报告、PPT、访谈、指标、已有结论、Owner、权限和版本。 | Joe + UX Expert |
| 2 | 冻结冰箱 Ground Truth | 确认关键事实、Evidence、Finding、优先级和可接受建议。 | Research Lead + Domain Expert |
| 3 | 完成双氧水 Brief | 补业务背景、Sponsor、目标用户、问题、约束、决策、期限和材料。 | Business Sponsor + Joe |
| 4 | 确定 Artifact Schema v0.1 | Project / Source / Evidence / Claim / Finding / Assumption / Opportunity / Review。 | Joe + AI Intern |
| 5 | 选择首批 4–6 个 Alpha Skills | 只覆盖材料接入、Evidence、Synthesis、Review 与 Delivery，并为每个 Skill 写测试。 | UX Experts + AI Intern |
| 6 | 建立候选 30–50 个基准样本 | 先定义样本单位与标注口径；数量为 Proposed Target，经小样本试标后冻结。 | UX Expert B |
| 7 | 实现 Vertical Slice | 先跑通上传材料到 One-page Delivery，暂不做完整门户。 | AI Intern + Backend Support |
| 8 | 开展 Alpha Review | 用真实用户逐项记录人工修改、失败和时间。 | 3–5名试点用户 |

# 附录 A｜两个 Project Brief 的必填字段

| 区块 | 必填内容 |
| --- | --- |
| 项目身份 | Project ID、名称、部门、Sponsor、Project Owner、Research Lead。 |
| 决策 | 研究结束后谁要做什么决定；最晚日期；不做决定的后果。 |
| Track | Existing Feature / Proposal；选择理由；允许切换条件。 |
| 问题 | 主研究问题、子问题、不在范围内的问题。 |
| 用户与场景 | 目标用户、使用者、受影响者、场景、地域和语言。 |
| 现状 | 已有功能/流程/方案；双氧水项目未知内容必须填 TBC 而非猜测。 |
| 材料 | 文件、系统、访谈、数据、Owner、权限、日期和可信度。 |
| 限制 | 法规、安全、技术、预算、时间、组织和不可触碰边界。 |
| 交付 | One-pager / Report / PPT / Dataset / Evidence Pack；受众和语言。 |
| 成功 | 质量指标、业务指标、采用指标和停止条件。 |

# 附录 B｜首批 Skills 建议

| ID | Skill | Track | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| SK-01 | validate-project-brief | 共同 | 检查 Brief 完整性和风险，不生成业务事实。 |
| SK-02 | ingest-and-register-source | 共同 | 解析来源、保存元数据、权限与版本。 |
| SK-03 | extract-evidence-and-claims | 共同 | 抽取原子 Claim 并绑定 Evidence。 |
| SK-04 | detect-evidence-conflicts | 共同 | 识别矛盾、重复、过期与覆盖缺口。 |
| SK-05 | analyze-existing-feature | 冰箱 | 生成场景、Finding、严重度和影响。 |
| SK-06 | recommend-feature-improvements | 冰箱 | 从 Finding 生成有依据的改进建议。 |
| SK-07 | build-assumption-register | 双氧水 | 显式化问题、用户、价值、可行性和采用假设。 |
| SK-08 | generate-opportunity-and-concepts | 双氧水 | 生成有限概念并记录证据与不确定性。 |
| SK-09 | design-validation-plan | 双氧水 | 将高风险假设转为可执行验证。 |
| SK-10 | compliance-and-evidence-check | 共同 | 发布前检查权限、引用、Schema、敏感信息。 |
| SK-11 | generate-delivery-package | 共同 | 从同一 Artifact 生成多种交付视图。 |
| SK-12 | capture-reviewed-feedback | 共同 | 把人工修改转为候选改进和评测样本。 |
| SK-P0 | design-evidence-ready-interview | 共同 | 从业务决策和研究问题反推 Evidence Needed、主问题、Probe Tree、完成标准与停止条件；输出需通过 Research Lead 审核。 |

# 附录 C｜待合并与待决策事项

| 类型 | 事项 |
| --- | --- |
| 待合并 | 已有 POC 代码、PRD、IA、架构、Skill 内容、知识库方案、页面原型、预算与资源计划。 |
| 双氧水 TBC | 业务领域、目标用户、Sponsor、材料、数据分类、具体交付和决策时间。 |
| 技术 TBC | Bosch 批准模型、部署区、LangFuse/LangSmith/内部平台、向量检索和 Connector。 |
| 治理 TBC | Skill/Knowledge Owner 名单、Review Board、发布节奏、SLA 和收费模型。 |
| 数据 TBC | 冰箱材料清单、可使用权限、Ground Truth Owner、脱敏要求和保留期。 |

合并原则 后续现有内容进入时，以“保留已验证事实、显式记录冲突、统一 Contract、补齐 Gate 和验收”为原则；不因为本 Spec 已有结构就强行覆盖真实项目流程。

# 19. 2026-08-12 集成决策：研究输入质量与 Artifact Workspace

## 19.1 为什么进入当前日程

当前问卷仅做到主题与 Research Question 覆盖，不能保证获得支持后续 Evidence、Finding、Insight 与 Summary 所需的完整证据。输入不足属于上游质量阻断；后续综合不得通过更强措辞掩盖证据缺口。

## 19.2 Evidence-ready Interview Contract

业务决策 → Research Objective → Unknown → Hypothesis → Evidence Needed → Research Question → Interview Question → Probe Tree → Completion Criteria。

Question coverage 不等于 Evidence coverage；每个 Research Question 必须声明 Evidence Needed。

max_followups 仅作为时间护栏；结束由证据完成、明确未知、重复/诱导风险或时间/安全边界共同决定。

访谈或材料在综合前标记 ready / partial / insufficient / conflicted；不足时只报告缺口，不形成高置信度结论。

本决策不恢复 Participant Link、Streaming ASR 或实时 AI 主持；这些仍为 Post-MVP TBC。

## 19.3 Artifact Workspace 交互原则

左侧展示项目产物空间：按背景、Brief、研究计划、原始研究数据、Evidence、Review 与 Delivery 分组，并显示有名称的文件节点。

AI 回答生成文件时，同时显示可点击 Artifact Card；点击后打开对应项目产物。

Markdown 作为可版本化、可移植的底层存储；用户默认看到结构化封面、章节卡片、Evidence/状态标签和审核操作。

资料来源与生成产物在视觉和权限上区分；生成文件不能伪装成上传来源或已批准交付。